АДМИНИСТРАЦИЯ   КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТЕМАНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности»

Утвержден приказом директора

ОГБПОУ «Костромской

колледж отраслевых технологий строительства

и лесной промышленности»

№12  от 29 августа 2019 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

основной профессиональной образовательной программы

ПМ.03 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

(базовой подготовки)

2018 г.

Рабочая   программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) специальностям среднего профессионального образования (далее – ППССЗ)

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Организация-разработчик: ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства и лесной промышленности »

Разработчик: Воропанова И.М. - преподаватель первой квалификационной категории

СОДЕРЖАНИЕ

- ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                                  	4

  - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 				4

  - ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ		                        4

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ		                                                                           	6

  - КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ		7

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ			                                                                                    	8

  - СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ		                                                                                   8

  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ	                                                                   			9

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	                                                         15

- КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  		                                 16

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ								          18

- ОБЩАЯХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

  - ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Рабочая программа профессионального модуля является частью примерной основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов.

ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач.

ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений.

ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

  - ЦЕЛЬ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

В результате изучения профессионального модуля студент должен:

иметь практический опыт:

- осуществления планирования деятельности структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений;

- обеспечения деятельности структурных подразделений;

- контроля деятельности структурных подразделений;

- обеспечения соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов;

уметь:

- планировать последовательность выполнения производственных процессов с целью эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов;

- оформлять заявку обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами, автотранспортом, трудовыми ресурсами;

- определять содержание учредительных функций на каждом этапе производства;

- составлять предложения по повышению разрядов работникам, комплектованию количественного профессионально-квалификационного состава бригад;

- производить расстановку бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке;

- устанавливать производственные задания;

- проводить производственный инструктаж;

- выдавать и распределять производственные задания между исполнителями работ (бригадами и звеньями);

- делить фронт работ на захватки и делянки;

- закреплять объемы работ за бригадами;

- организовывать выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ;

- обеспечивать работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами;

- обеспечивать условия для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки;

- обеспечивать соблюдение законности на производстве;

- защищать свои гражданские, трудовые права в соответствии с правовыми и нормативными документами;

- организовывать оперативный учет выполнения производственных заданий;

- оформлять документы по учету рабочего времени, выработки, простоев;

- пользоваться основными нормативными документами по охране труда и охране окружающей среды;

- проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности;

- использовать экобиозащитную технику;

- обеспечивать соблюдение рабочими требований охраны труда и техники безопасности на рабочих местах;

- проводить аттестацию рабочих мест;

- разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению производственного травматизма;

- вести надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке;

- проводить инструктаж по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа;

знать:

- научно-технические достижения и опыт организации строительного производства;

- научную организацию рабочих мест;

- принципы и методы планирования работ на участке;

- приемы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач;

- нормативно-техническую и распорядительную документацию по вопросам организации деятельности строительных участков;

- формы организации труда рабочих;

- общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ;

- гражданское, трудовое, административное законодательство;

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности;

- действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы);

- нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников;

- формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников;

- основные нормативные и законодательные акты в области охраны труда и окружающей среды;

- инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования;

- требования по аттестации рабочих мест;

- основы пожарной безопасности;

- методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях;

- технику безопасности при производстве работ;

- организацию производственной санитарии и гигиены

  - РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ    ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности наладки деревообрабатывающего оборудования, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 3.1. | Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. |
| ПК 3.2. | Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. |
| ПК 3.3. | Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. |
| ПК 3.4. | Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. |

  - КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ НА ОСВОЕНИЕ РАБОЧЕЙ

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

всего –351 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки студента – 248 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 176 часов;

В том числе:

практические работы – 120 часов

самостоятельной работы обучающегося – 103 часа;

учебная практика – 36 часов,

производственная практика – 36 часов.

- СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

2.1.      СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля | Всего часов | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка студента | Самостоятельная работа студента | Учебная, часов | Производственная часов |
|  |  |  | Всего часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов | Курсовой проект студента часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| ПК 3.1 – 3.4 | Раздел ПМ 1 Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений | 351 | 248 | 176 |  | 103 | 36 | 36 |
| ПК 3.1 – 3.4 | МДК.03.01 Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений | 279 | 176 | 120 |  | 103 |  |  |
|  | Учебная практика | 36 |  |  |  |  |  |  |
|  | Производственная практика, часов | 36 |  |  |
|  | Всего: | 351 | 176 | 120 |  | 103 | 36 | 36 |

  - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел ПМ 1. Организация деятельности структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений |  | 279 |  |
| МДК 03.01. Управление деятельностью структурных подразделений при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений |  | 279 |  |
| Тема 1.1. Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства | Содержание учебного материала: | 14 |  |
|  | 1. | Научная организация рабочих мест. |  | 2 |
|  | 2. | Принципы и методы планирования работ на участке. | 2 |  |
|  | 3. | Приемы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач; | 2 |  |
|  | 4 | Методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач | 2 |  |
|  | 5 | Основные принципы и положения в области организации строительства. Субъекты управления. | 2 |  |
|  | 6 | Нормативно-техническое обеспечение организации строительства. Программно-информационное обеспечение организации строительства. | 2 |  |
|  | 7 | Организационно-техническая подготовка к строительству. Основы поточной организации строительства. Организационные структуры управления | 2 |  |
|  | Практическая работа: | 30 |  |
|  | 1 | Изучение последовательности выполнения производственных процессов. | 4 | 3 |
|  | 2 | Изучение возможностей эффективного использования имеющихся в распоряжении ресурсов | 4 |  |
|  | 3 | Оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ материалами, конструкциями, механизмами. | 4 |  |
|  | 4 | Оформление заявки обеспечения производства строительно-монтажных работ автотранспортом и трудовыми ресурсами. | 6 |  |
|  | 5 | Определение содержания учредительных функций на каждом этапе производства | 4 |  |
|  | 6 | Разработка предложений по повышению разрядов работникам. | 4 |  |
|  | 7 | Комплектование количественного профессионально-квалификационного состава бригад | 4 |  |
| Тема 1.2. Нормативно-техническая и распорядительная документация по вопросам организации деятельности строительных участков | Содержание учебного материала: | 14 |  |
|  | 1. | Формы организации труда рабочих | 2 | 2 |
|  | 2 | Общая постановка задач календарного планирования. | 2 |  |
|  | 3 | Сетевое планирование. Порядок разработки, этапы применения. | 2 |  |
|  | 4 | Организация материально-технического обеспечения строительного производства | 2 |  |
|  | 5 | Общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ | 2 |  |
|  | 7 | Гражданское, трудовое, административное законодательство. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности. Положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы) | 2 |  |
|  | 8 | Нормативные правовые акты, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников. Формы и методы стимулирования коллективов и отдельных работников. | 2 |  |
|  | Практическая работа: | 30 |  |
|  | 1 | Расстановка бригад и не входящих в их состав отдельных работников на участке | 2 | 3 |
|  | 2 | Определение вида задания. | 2 |  |
|  | 3 | Изучение видов производственных инструктажей. Сроки проведение инструктажей. | 4 |  |
|  | 4 | Распределение производственных заданий между исполнителями работ (бригадами и звеньями) | 2 |  |
|  | 5 | Деление фронта работ на захватки и делянки | 2 |  |
|  | 6 | Закрепление объема работ за бригадами | 2 |  |
|  | 7 | Организация выполнение работ в соответствии с графиками и сроками производства работ | 6 |  |
|  | 8 | Построение графика сетевого планирования | 6 |  |
|  | 9 | Обеспечение работников инструментами, приспособлениями, средствами малой механизации, транспортом, спецодеждой, защитными средствами | 4 |  |
| Тема 1.3 Основные законодательные нормативные акты в области охраны труда и окружающей среды |  | Содержание учебного материала: | 14 |  |
|  | 1 | Органы надзора и контроля хода строительства. Способы контроля качества строительно-монтажных работ. | 2 | 2 |
|  | 2 | Оценка хода выполнения строительных и монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. | 2 |  |
|  | 3 | Регулирование хода выполнения строительных и монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений. | 2 |  |
|  | 4 | Строительные нормы и правила | 2 |  |
|  | 5 | Санитарные нормы и правила | 2 |  |
|  | 6 | Учредительные функции на каждом этапе производства | 2 |  |
|  | 7 | Основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей среды. Соблюдение законности на производстве | 2 |  |
|  | Практическая работа: | 30 |  |
|  | 1 | Создание условий для освоения и выполнения рабочими установленных норм выработки | 2 | 3 |
|  | 2 | Изучение норм законности на производстве | 6 |  |
|  | 3 | Изучение правовых и нормативных документов | 8 |  |
|  | 4 | Оформление документов по учету рабочего времени, выработки, простоев | 4 |  |
|  | 5 | Изучение основных нормативных документами по охране труда и охране окружающей среды | 4 |  |
|  | 6 | Анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности | 4 |  |
|  | 7 | Изучение и использование экобиозащитной техники | 2 |  |
| Тема 1.4 Инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования | Содержание учебного материала: | 14 |  |
|  | 1 | Требования по аттестации рабочих мест | 2 | 2 |
|  | 2 | Основы пожарной безопасности | 2 |  |
|  | 3 | Методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях | 2 |  |
|  | 4 | Техника безопасности при производстве работ | 2 |  |
|  | 5 | Организация производственной санитарии и гигиены | 2 |  |
|  | 6 | Основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей среды; инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования. | 2 |  |
|  | 7 | Основы пожарной безопасности; организация производственной санитарии и гигиены, требования по аттестации рабочих мест, методы оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. | 2 |  |
|  | Практическая работа: | 30 |  |
|  | 1 | Требования соблюдение рабочими охраны труда и техники безопасности на рабочих местах | 6 | 3 |
|  | 2 | Аттестация рабочих мест | 2 |  |
|  | 3 | Изучение видов мероприятий по предотвращению производственного травматизма | 2 |  |
|  | 4 | Надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке | 8 |  |
|  | 5 | Изучение инструктажей по охране труда работников на рабочем месте в объеме инструкций с записью в журнале инструктажа | 4 |  |
|  | 6 | Провести анализ травмоопасных и вредных факторов на строительной площадке. | 4 |  |
|  | 7 | Разработать мероприятия по предотвращению производственного травматизма при проведении земляных работ. | 4 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела МДК 03.01. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. Подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов и подготовка к их защите. | 103 |  |
|  |  | 3 |
| Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 1.Общие функции управления. 2. Механизация строительных, монтажных и специальных строительных работ. Организация работы транспорта. 3. Формирование потоков по методу непрерывного освоения фронтов работ. 4. Понятие о качестве строительной продукции. 5.Требования к организации деятельности структурных подразделений в условиях реконструкции объектов. 6. Приемка объектов в эксплуатацию. |  |  |
| ИТОГО: | 279 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

Содержание профессионального модуля

Раздел ПМ 03.

Организация деятельности структурных подразделений при выполнении

строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

МДК 03.01.

Управление деятельностью структурных подразделений

при выполнении строительно-монтажных работ, эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений

Тема 1.1. Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства

Научно-технические достижения и опыт организации строительного производства. Приёмы и методы управления структурными подразделениями, при выполнении ими производственных задач. Нормативные документы, определяющие права, обязанности и ответственность руководителей и работников. Планирование и организация управления деятельностью структурных подразделений при строительстве и эксплуатации зданий и сооружений. Контроль деятельности структурных подразделений.

Практические работы.

Тема 1.2. Нормативно-техническая и распорядительная документация

по вопросам организации деятельности строительных участков

Общие принципы оперативного планирования производства строительно-монтажных работ. Обеспечение деятельности структурных подразделений. Научная организация рабочих мест. Формы организации труда рабочих. Принципы и методы планирования работ на участке. Нормативно-техническая и распорядительная документация по вопросам организации деятельности строительных участков. Действующее положение по оплате труда работников организации (нормы и расценки на выполненные работы).

Обеспечение соблюдения законности на производстве. Гражданское, трудовое, административное законодательство. Защита гражданских и трудовых прав в соответствии с правовыми и нормативными документами. Права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности.

Практические работы.

Тема 1.3. Основные законодательные нормативные

акты в области охраны труда и окружающей среды

Основные нормативные документы по охране труда и охране окружающей среды. Обеспечение соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. Разработка и осуществление мероприятий по предотвращению производственного травматизма. Надзор за правильным и безопасным использованием технических средств на строительной площадке; инженерные решения по технике безопасности при использовании строительных машин и оборудования. Аттестация рабочих мест. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях. Организация производственной санитарии и гигиены.

Практические работы.

Тема 1.4. Инженерные решения по технике безопасности

при использовании строительных машин и оборудования

Изучение гражданского, трудового, административного законодательства.

Изучение и использование основных нормативных документов по охране труда и охране окружающей среды. Проведение анализа травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной деятельности. участие в мероприятиях по аттестации рабочих мест. Оформление нарядов – допусков на выполнение строительно-монтажных работ.

Практические работы.

# 3. условия РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ программы пРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Реализация программы модуля предполагает наличие

учебного кабинета – оперативного управления деятельностью структурных подразделений.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:

Учебная парта

Рабочее место для преподавателя

Технические средства обучения:

Компьютер

Принтер

Видеопроектор

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Печатные издания:

- Косолапова Н.В. Охрана труда: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – М.: КНОРУС, 2017. – 181 с. – (Среднее профессиональное образование).

- Михайлов А.Ю. Технология и организация строительства. Практикум:учеб.-практ.пособие/А.Ю.Михайлов. – М.: Инфра-Инженерия, 2017. – 194 с.

- Трудовой кодекс Российской Федерации: по состоянию на 1 июня 2017г. – М. : Проспект, 2017. – 255 с. – Сравнит. табл. изм.: с. 236-237.

- СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве Ч. 1. Общие требования: изд. офиц. : введ. с 01.08.2001 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2001. – 73 с.

- СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве Ч. 2. Строительное производство: изд. офиц. : введ. с 01.01.2003 / Госстрой России. – М. : Госстрой России, 2003. – 25 с.

Интернет – ресурсы:

- Графкина, М. В. Охрана труда [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. В. Графкина. – 2- е изд., перераб. и доп. – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. – 298 с. – (Среднее профессиональное образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=944362

- Гринёв, В. П. Безопасность и саморегулирование в строительстве: новое в порядке допуска к работам, влияющим на безопасность объектов капитального строительства; анализ становления и развития института саморегулирования [ Электронный ресурс ]: науч.- практ. пособие / В. П. Гринёв. –М. : ИНФРА-М, 2017. – 266 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757108

- Голов, Р. С. Организация производства, экономика и управление в промышленности– [ Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / Голов Р. С., Агарков А. П., Мыльник А. В. – М.:Дашков и К, 2017. – 858 с. – (Учебные издания для бакалавров) . –-Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=935837

- Информационный портал "Охрана труда в России"-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: https://ohranatruda.ru

- Охрана труда в строительстве-[ Электронный ресурс] -Режим доступа: http://ohranatruda.ucoz.ru4.

- Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием [Электронный ресурс] : учебник / О. Г. Туровец, В. Б.Родионов, М. И. Бухалков; под ред. О. Г. Туровеца. – 3-e изд. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 506 с. ––Режим доступа : http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=472411

- Экономика, организация и управление промышленным предприятием–[ Электронный ресурс] : учебник / Е. Д. Коршунова и др. – М.: КУРС: ИНФРА-М, 2017. – 272 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635023

# 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 3.1. Осуществлять оперативное планирование деятельности структурных подразделений при проведении строительно-монтажных работ, текущего содержания и реконструкции строительных объектов. | умение планировать деятельность структурных подразделений | Текущий контроль в форме: фронтальной проверки знаний, контрольных работ по темам МДК; зачеты по каждому разделу профессионального модуля. |
| ПК 3.2. Обеспечивать работу структурных подразделений при выполнении производственных задач. | умение обеспечить непрерывный цикл строительно-монтажных работ при выполнении производственных задач | Творческие самостоятельные внеаудиторные работы и отчет по ним. |
| ПК 3.3. Контролировать и оценивать деятельность структурных подразделений. | - знание способов контроля, умение оценить ход выполнения строительно-монтажных работ; умение регулировать ход выполнения строительно-монтажных работ, эксплуатации зданий и сооружений | Творческие самостоятельные внеаудиторные работы и отчет по ним. |
| ПК 3.4. Обеспечивать соблюдения требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ и работ по реконструкции строительных объектов. | - знание требований техники безопасности и охраны труда при производстве работ | Творческие самостоятельные внеаудиторные работы и отчет по ним. Зачет по МДК, экзамен. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | -демонстрация интереса к будущей профессии | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | Выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки технологических процессов в строительстве | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | Анализирует рабочую ситуацию, осуществляет текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, несет ответственность за результаты своей работы. | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | Поиск информации для эффективного выполнения профессиональных задач; | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Использовать интернет ресурсы для организации профессиональной деятельности. | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | Проявлять коммуникативные качества, работая в коллективе с коллегами, руководством, потребителями | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | Самоанализ и коррекция результатов собственной работы | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | Организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | Анализ инноваций в области разработки технологических процессов изготовления готовой продукции | Анализ наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |

4.1. КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он смог изложить суть основного вопроса, смог ответить по существу дополнительных вопросов и смог ответить на уточняющие вопросы;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он смог изложить суть основного вопроса, смог ответить по существу дополнительных вопросов, но не смог ответить на уточняющие вопросы;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он смог изложить суть основного вопроса, но не смог ответить по существу дополнительных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не смог изложить суть основного вопроса.